Für die Planung haben wir uns an das von XP vorgeschlagene Konzept der Iterationen gehalten. Diese waren bei uns immer eine Woche groß, was für die Dauer unseres Projektes eine angemessene Planung darstellte. Durch unsere kleine Teamgröße reichte es aus, zu Beginn der Woche nur kurz die jeweiligen UserStories für die kommende Woche auszuwählen. Eine genauere Planung war hierzu nicht nötig.
Zu Beginn des Projektes waren für uns einfach nur erste Tests auf Machbarkeit möglich.

Iteration 1 + 2 (30.09. - 12.09.2008)
- Einarbeitung in WX, OpenGL, Codeblocks
- Erstellen eines einfachen, lauffähigen Prototyps

Iteration 3 (13.09. - 19.09.2008)
- Erstellung einer angepassten GUI
- GL ↔ Maus Interaktion
- Teamhomepage

Iteration 4 (20.09. - 26.09.2008)
- Kamerabewegung
- Objektbewegung
- Neuer Raum
- Undo/Redo

Iteration 5 (27.09. - 02.10.2008)
- Schatten
- Copy & Paste
- Screenshot
- Gruppierung
- Wände erstellen
- virtueller Bode

Iteration 6 (03.10. - 09.10.2008)
- Szenen-Ansicht
- Library
- OPX Import/Export
- OAX Import
- Hilfe

Iteration 7 (10.10. - 14.10.2008)
- OBJ Export
- Primitive
- Doku
- Merge mit Branch