Extreme Programming

Die Suche nach einem geeigneten Vorgehensmodell war für uns nicht ganz einfach. Durch unsere Entscheidung, nur auf OpenSource Produkte zu setzen wussten wir, dass wir dadurch sehr großes Neuland für alle von uns betreten würden. Dadurch stand auch fest, dass unser Projekt sehr experimentell ablaufen würde und wir zumindest zu Beginn keine vollständige Architekturplanung durchführen konnten. Es waren einfach zu viele Unklarheiten über die Möglichkeiten in wxWidgets gegeben. Leider ließen es die Umstände auch nicht zu, uns bereits in der Zeit vor dem wirklichen Projektstart mit all den Neuheiten auseinander zu setzen.
So viel unsere Entscheidung mit XP auf ein Vorgehensmodell, mit dem wir sehr agil vorgehen konnten und ohne große Planung starten konnten. Ebenso passte dieses Modell gut zu unserer Idee, in diesem Projekt möglichst viele neue Sachen auszuprobieren, denen man sonst nicht jeden Tag begegnet.

Im folgenden wollen wir nur kurz auf die wichtigsten Praktiken von XP, die wir umgesetzt haben, eingehen und danach noch kurz unsere durchgeführten Anpassungen aufzeigen. Alle diese Ausführungen beziehen sich größtenteils auf die zunächst geplante Ausführung unseres Prozessmodells. Im Erfahrungsbericht wollen wir dann

Bei den UserStories haben wir gleich zu Beginn einmal nach groben Anwendungsgebieten gesucht und diese erst einmal grob ausgeführt. Im Laufe der Zeit wurden dann zu jedem Gebiet die exakten UserStories ausgearbeitet.
Zu Beginn jeder Woche und damit auch zu Beginn von jeder neuen Iteration haben wir anhand der UserStories das Vorhaben für die nächste Woche geplant und auf die einzelnen Programmierer verteilt.

Permanente Integration war für uns auch ein sehr wichtiger Punkt, da wir durch unsere kleine Teamgröße immer darauf angewiesen waren, über die Änderungen anderer schnellst möglich informiert zu werden, damit sich Unstimmigkeiten möglichst schnell beseitigen ließen. Durch unser Repository stellte dies kein Problem dar.
Im Einklang mit permanenter Integration kam für uns auch das Prinzip des kollektiven Eigentums. Keine Code-Ownership zu haben bedeutete für uns, dass wir notwendige Änderungen sofort durchführen konnten. Wichtig hierfür war einzig eine ausführliche Kommentierung des Quellcodes, was aber auch Teil des XP-Prozesses war.

Coding Standards wurden gleich zu Beginn des Projekts festgesetzt und auch durch ein Tool wie aStyle erleichtert. Dies ermöglichte uns ein schnelles Zurechtfinden in fremden Code.

In regelmäßigen Abständen wurden ausgewählte Teile einem kurzen Codereview unterzogen, wodurch wir versucht haben die Qualität unseres Codes zu verbessern und alle Team-Mitglieder über den aktuellen Stand der Software zu halten.

Einfaches Design kam uns auch sehr stark zu Nutzen, da sich unser 5. Mann, der sich eigentlich um Softwaredesign gekümmert hatte, einen Tag vor Projektbeginn von unserem Team abmeldete. Dieses Design ermöglichte es uns, ohne große Planung direkt in die Materie einzusteigen und gleich mit funktionierendem Code zu beginnen. Damit verbunden war für uns dann regelmäßiges Refactoring, worduch versucht wurde die Qualität des Codes ständig zu verbessern und die Struktur an aktuelle Gegegebenheiten anzupassen.

Das Prinzip der Kundeneinbeziehung wurde zumindest durch die wöchentlichen Statusmeetings eingehalten.
Den wohl wichtigsten Punkt in XP, nämlich die enge Kommunikation zwischen den Teammitgliedern wurde durch das stetige Arbeiten an der Hochschule selbst stark erleichtert.

Als wir dann das Projekt endlich in Angriff nahmen, ging es zunächst einmal darum, die Anforderungen in einzelne Teile zu zerlegen. Nach XP wird dies mittels UserStories umgesetzt. Wir begannen also damit, erste Anwendungsfälle zu finden.

Nach knappen 2 Wochen unkontrollierter Tests, die unabdingbar waren um die neuen Technologien kennen zu lernen hatte sich bereits schon eine kleine Grundarchitektur ergeben. Erst zu diesem Zeitpunkt kehrten wir wieder zu unserem Prozessmodell zurück und legen erst einmal einen kompletten Tag Code-Review und Refactoring ein

beid teil von xp

Durch unsere kleine Teamgröße, die 2 Tage vor Projektbeginn nochmals um einen Mann schrumpfte wurde die Kommunikation zwischen den Teammitgliedern stark erleichtert.